# M05 · Handoff de respuesta a matrices Kabeli · v1.0

Presupuesto Vivo · complemento Human First para Matriz de Trazabilidad y Matriz de Validación Técnica

Propósito: explicar qué queda vigente, qué debe implementar o demostrar Kabeli y qué no puede inferirse. Regla adicional v1.0: “no inferir” nunca deja un criterio etéreo; toda obligación termina en un predicado ejecutable, una configuración técnica gobernada con fallback, un diferimiento seguro o una materialización UX explícita. Este documento complementa las dos matrices de respuesta; no certifica runtime.

| Estado funcional/documental | CERRADO / HANDOFF READY |
| --- | --- |
| Decisiones Producto nuevas | 0 |
| Cumplimiento runtime | NO EVALUADO |
| Uso de este handoff | Resolver la implementación y preparar evidencia; no completar vacíos por inferencia |

# 1. Cómo usar este paquete

Empieza por las dos matrices de respuesta. La columna Walvy responde la decisión vigente; este Handoff explica la implementación/evidencia cuando la celda no es suficiente.

Usa la Guía de Implementación Backend para fórmulas, precedencias, estados y casos borde exactos. No reconstruyas reglas desde Figma.

Usa Mis Avisos para F1–F6, prioridad local M05 y frontera M03.

Usa el Handoff UX para materialización visual/Figma. El export cerrado 5.2 confirmó varios deltas de materialización y de consistencia de fixtures; están consolidados en su sección “Reconciliación adversarial contra Figma 5.2 cerrado”. AMB-FIG-M05-001 permanece solo para el destino dinámico de “Completar datos”, que una captura estática no demuestra.

Usa los dos instrumentos de Protección de Datos para los 43 IDs M05 y la evidencia M05-RT-01..07.

Cuando un control del borrador se llame TEC-M5-xxx, consulta 06 Homologacion TEC: los números del borrador y del contrato final no son equivalentes por sí solos.

Evidencia visual nueva. El export cerrado “M05 · Figma 5.2” fue reconciliado por contradicción inversa y conservación de invariantes. No cambia las reglas canónicas; sí actualiza el ledger de materialización y los criterios de aceptación UX/fixtures.

Regla de no inferencia + ejecutabilidad: si se retira o rechaza un criterio del borrador, Walvy debe entregar la regla sustituta o el comportamiento seguro vigente. Un “NO inferir” sin predicado/fallback/owner no es PASS. Parámetros técnicos no cerrados deben ser explícitos, versionados y tener un estado seguro mientras no estén validados.

# 2. Pendientes Cliente de la Matriz de Trazabilidad

Los 20 pendientes del borrador quedan respondidos uno a uno. “Aprobado” significa que la semántica está cerrada; “Ajustar” significa que la formulación del borrador debe cambiar antes de consolidarse; “Fuera de alcance” aplica solo al objeto HUB M05, no a las integraciones puntuales vigentes.

## P-BDD-001 · Catálogo de categorías y subcategorías gobernadas

Qué queda vigente. Sí. Se confirma la taxonomía v2.7 gobernada. La persona puede crear subcategorías solo dentro de una categoría existente, con máximo 5 activas por categoría/usuario; duplicados o una sexta activa se bloquean y nunca crean una categoría maestra global.

Qué debe hacer Kabeli. Implementar/consumir el catálogo v2.7 como fuente gobernada y tratar la subcategoría personalizada como objeto de usuario, no como extensión del catálogo global.

No inferir. No crear categorías maestras por input del usuario ni modificar el límite de 5 por inferencia.

Evidencia mínima de retorno. Snapshot/export del catálogo vigente; prueba de alta válida hasta 5 activas; sexta/duplicado bloqueados; catálogo maestro sin cambios.

Referencia. Guía Backend RW-M05-010; Matriz de Trazabilidad de esta entrega TR-M05-009/010/011; Matriz Técnica final TEC-M5-004

## P-BDD-002 · Estados/enums finales

Qué queda vigente. Sí. Se confirma la semántica de estados y transiciones funcionales; los nombres físicos de enums/tablas pueden variar si mantienen exactamente ese significado.

Qué debe hacer Kabeli. Mapear estados físicos a los estados funcionales aprobados y probar transiciones válidas/invalidas.

No inferir. No crear estados de negocio nuevos ni colapsar pendiente, confirmado, corregido, descartado o no evaluable.

Evidencia mínima de retorno. Diccionario estado físico→semántica; pruebas de transición; negativo de valor fuera de catálogo.

Referencia. Anexo BDD v1.0; Matriz Técnica final TEC-M5-003/004/006

## P-BDD-003 · Parametrización de umbrales funcionales

Qué queda vigente. Sí. Se confirman los bordes 50/80/90/100/110, pero 80–89 y 90–99 no se traducen por sí solos en el estado final: la precedencia PROY anti falso-verde puede escalar U01–U04; realizado ≥100 prevalece y PROY nunca degrada.

Qué debe hacer Kabeli. Implementar bordes + precedencia PROY como contrato versionado, con casos de borde y ausencia de comparable.

No inferir. No usar un mapeo lineal directo 80–89→U03 o 90–99→U04 ni crear umbrales alternativos.

Evidencia mínima de retorno. Tests 49/50/79/80/89/90/99/100/101/109/110 + casos PROY con/sin comparable + prueba de no degradación.

Referencia. Guía Backend MCC-004; Matriz Técnica final TEC-M5-010/011

## P-BDD-004 · Regla exacta de gasto hormiga/fuga

Qué queda vigente. Sí. D08 queda cerrado por D08-DET-2X2-REC-V1: pattern_key=subcategory_id; al menos 2 movimientos elegibles por semana en al menos 2 semanas calendario distintas del mes; sin threshold monetario.

Qué debe hacer Kabeli. Implementar el detector versionado, exclusiones D05/DQ y lifecycle BORN/UPDATED/REVIEW_COMPLETED/RESOLVED.

No inferir. No sustituirlo por “4 movimientos al mes”, por monto pequeño, por 4 eventos en una sola semana ni por detectores legacy.

Evidencia mínima de retorno. Positivo 2+2; negativos 4 en una semana y 2+1+1; calidad insuficiente→NOT_EVALUABLE; review→recalculo.

Referencia. Guía Backend MCC-009/010; Matriz Técnica final TEC-M5-015/016/017

## P-BDD-005 · Cálculo de destino estimado del margen

Qué queda vigente. Ajustar. Mientras MCC-005/D03-B siga DIFERIDO EXPLÍCITO, no existe un trigger autónomo de Margen/subejecución ni un CTA/recomendación que nazca solo de esa condición. Se mantienen únicamente outputs deterministas ya cerrados, como Presupuesto disponible y ejecución por categoría.

Qué debe hacer Kabeli. No implementar <40% ni otro umbral. Mantener D03-B deshabilitado/NO_EVALUABLE como trigger autónomo; una futura activación requiere nueva versión de regla aprobada.

No inferir. No convertir “margen” en KPI/score/motor ni crear señal independiente por intuición.

Evidencia mínima de retorno. Configuración/feature gate demuestra que D03-B no dispara por sí solo; prueba negativa con <40% sin señal/CTA autónoma.

Referencia. Matriz de Trazabilidad de esta entrega MCC-005; Condiciones y límites; Matriz Técnica final TEC-M5-013

## P-BDD-006 · Alcance del aprendizaje controlado

Qué queda vigente. Sí. La corrección del usuario queda como override controlado a nivel usuario y debe ser reversible/auditable; no se convierte automáticamente en aprendizaje global.

Qué debe hacer Kabeli. Persistir el override con alcance explícito y aplicar precedencia de la corrección del usuario donde corresponda.

No inferir. No promover una corrección individual a taxonomía o regla global sin gobierno transversal explícito.

Evidencia mínima de retorno. Antes/después de corrección; mismo usuario conserva override; otro usuario/regla global no cambia; reversión auditable.

Referencia. RW-M05-009/010; Matriz Técnica final TEC-M5-004/028

## P-BDD-007 · Persistencia de histórico

Qué queda vigente. Sí. Solo se consideran históricos los períodos efectivamente cerrados y disponibles. Un período no cerrado, inexistente o sin base real no se completa: el horizonte se reduce o queda NO_EVALUABLE.

Qué debe hacer Kabeli. Consultar/persistir períodos cerrados reales y exponer únicamente filtros/horizontes existentes.

No inferir. No fabricar meses, no interpolar 3/6/12 y no reutilizar PROY como historia.

Evidencia mínima de retorno. Casos con 0/1/varios períodos cerrados; payload/UI ofrece solo los existentes y declara ausencia cuando corresponde.

Referencia. RW-M05-019; D09; Matriz Técnica final TEC-M5-014

## P-BDD-008 · Vigencia de recomendaciones

Qué queda vigente. Sí. La recomendación se recalcula o invalida cuando cambia cualquier input consumido por su trigger/eligibilidad, cambia la versión de regla/configuración o cambia el estado de revisión/decisión del usuario.

Qué debe hacer Kabeli. Persistir dependencia de regla/versión y lifecycle; al cambiar un input consumido, reevaluar en vez de conservar el resultado anterior.

No inferir. No decidir “materialidad” con heurística libre ni mantener recomendaciones stale por no considerar un cambio significativo.

Evidencia mínima de retorno. Cambiar un input de trigger/eligibilidad, rule_version/config_version y estado de usuario; demostrar invalidación/recalculo correspondiente.

Referencia. RW-M05-018/040/049; Mis Avisos v1.0; TEC-M5-025/027 final

## P-BDD-009 · Supresión/priorización de alertas

Qué queda vigente. Ajustar la definición: M05 sí tiene prioridad local determinista: F1/F2 dominan si bloquean evaluabilidad; sin bloqueo F5>F3>F4>F6 y F3 ordena U06b>U06>U05>U04>U03. M03 decide winner, superficie, dedupe, canal y cadencia global.

Qué debe hacer Kabeli. Implementar m05_local_top_candidate y conservar candidatos secundarios; entregar a M03 el payload mínimo sin orquestación global dentro de M05.

No inferir. No priorizar solo por “severidad” genérica, no calcular winner global/canal/cadencia en M05 y no borrar secundarios válidos.

Evidencia mínima de retorno. Fixtures con candidatos simultáneos; payload F1–F6/local_priority_band/top_candidate; prueba de que M03 decide superficie/canal.

Referencia. Guía Backend MCC-007; Mis Avisos v1.0; Matriz Técnica final TEC-M5-025/026

## P-BDD-010 · Estado BDD por entidad, campo, estado y regla

Qué queda vigente. Sí. El contrato funcional de datos queda cerrado por dato/estado/owner/lifecycle/version; Protección de Datos clasifica 43 IDs canónicos M05 (40 Confidencial, 3 Restringido). El esquema físico final es decisión de arquitectura dentro de ese contrato.

Qué debe hacer Kabeli. Mapear los 43 IDs al modelo físico y demostrar lifecycle, autorización, minimización y supresión según su tratamiento.

No inferir. No crear un repositorio paralelo de datos financieros ni cambiar finalidad/clasificación por conveniencia técnica.

Evidencia mínima de retorno. Data dictionary lógico→físico; evidencia de lifecycle/supresión; control de acceso; logs/payloads minimizados; owners identificados.

Referencia. PD M05 v1.0; Requerimientos Evidencia M05-RT-01..07; TEC-M5-029 final

## P-BDD-011 · Vigencia, prioridad y supresión de recomendaciones

Qué queda vigente. Ajustar la definición: La vigencia/lifecycle y prioridad local son responsabilidad M05; dedupe/supresión entre módulos, winner, superficie, canal y cadencia global pertenecen a M03.

Qué debe hacer Kabeli. Reutilizar la misma lógica de P-BDD-008/009 y evitar un segundo motor de supresión/priorización dentro de M05.

No inferir. No duplicar reglas entre P-BDD-008, 009 y 011 ni convertir M05 en orquestador global.

Evidencia mínima de retorno. Mismo conjunto de candidatos M05 produce top local estable; M03 puede elegir otro winner sin alterar el estado M05.

Referencia. Mis Avisos v1.0; Guía Backend MCC-007; TEC-M5-025/026 final

## P-BDD-012 · Parametrización técnica de umbrales presupuestarios

Qué queda vigente. Sí. Los límites 50/80/90/100/110 quedan fijos como semántica funcional; su configuración puede versionarse, pero PROY y la precedencia U01–U06b forman parte del contrato y no son calibración libre.

Qué debe hacer Kabeli. Configurar/versionar sin cambiar operadores ni precedencia y cubrir los bordes exactos en tests.

No inferir. No desplazar thresholds, omitir gates 80/90 ni reemplazar PROY por fallback lineal.

Evidencia mínima de retorno. Matriz de bordes + versionado de config + prueba de no degradación/ausencia de comparable.

Referencia. RW-M05-014/015; TEC-M5-010/011 final

## P-BDD-013 · Histórico avanzado y persistencia por periodo

Qué queda vigente. Sí. Mostrar solo períodos cerrados realmente disponibles; 3/6/12 meses o años anteriores no son una obligación rígida del MVP.

Qué debe hacer Kabeli. La UI/servicio ofrece únicamente horizontes que existan y declara insuficiencia cuando no hay base histórica.

No inferir. No fabricar 3/6/12, no rellenar huecos con forecast.

Evidencia mínima de retorno. Casos con 1, varios y ningún período cerrado; UI/payload coherente con disponibilidad real.

Referencia. D09; RW-M05-019; TEC-M5-014 final

## P-BDD-014 · Tags funcionales simples

Qué queda vigente. Sí. Los tags son atributos analíticos complementarios; no reemplazan categoría/subcategoría, severidad, estado ni crean un score.

Qué debe hacer Kabeli. Persistir/asignar tags como atributos separados y conservar la clasificación canónica.

No inferir. No usar tag como categoría contable ni como severidad automática.

Evidencia mínima de retorno. Movimiento mantiene category_id/subcategory_id con/sin tag; cambio de tag no altera clasificación canónica.

Referencia. RW-M05-043; TR-M05-013/034; TEC-M5-004 final

## P-BDD-015 · HUB de pagos, préstamos personales y recuperos esperados

Qué queda vigente. Fuera de alcance M05. No se crea un HUB de pagos/préstamos/recuperos. M06 es owner de compromisos/pagos; M04 de deuda/mora; M05 conserva presupuesto y deriva contexto mínimo cuando corresponde.

Qué debe hacer Kabeli. Implementar integraciones puntuales M05–M06 y M05→M04 sin crear un nuevo dominio HUB dentro de M05.

No inferir. No trasladar ownership de pagos/deuda a M05 ni duplicar obligaciones económicas.

Evidencia mínima de retorno. Contrato/evento de integración; pruebas de idempotencia; pago de cartola no crea nuevo gasto; derivación M04 con aprobación.

Referencia. MCC-014..017; RW-M05-017/021; TEC-M5-021..024 final

## P-BDD-016 · Estructura mínima por canal de ingesta asistida

Qué queda vigente. Sí. Captura directa texto/voz es procesable solo si representa exactamente un movimiento candidato y permite obtener monto, concepto/descriptor y naturaleza/tipo; fecha solo si viene informada. Si falta un obligatorio o se detectan múltiples movimientos/ideas, no se consolida y se solicita reingreso. Archivo/imagen se procesa solo si produce al menos un candidato financiero estructurado; si no, se rechaza controladamente.

Qué debe hacer Kabeli. Aplicar el mismo predicado después de normalizar cada canal. Para texto/voz, contar candidatos y validar los tres campos obligatorios. Para archivo/imagen, exigir al menos un candidato estructurado y mantener cada resultado como candidato hasta sus gates de naturaleza/confianza.

No inferir. No completar campos faltantes mediante LLM libre ni dividir/combinar múltiples ideas para fabricar un único movimiento confirmado.

Evidencia mínima de retorno. Texto/voz: 1 candidato completo PASS; falta de monto/concepto/naturaleza FAIL; >1 movimiento FAIL/reingreso. Archivo/imagen: con candidato estructurado PASS; sin candidato FAIL; no persistencia silenciosa.

Referencia. RW-M05-003/004/038; TEC-M5-002/003 final

## P-BDD-017 · Persistencia y auditoría de input asistido

Qué queda vigente. Ajustar la definición: Debe separarse lifecycle de original K-read, candidato extraído y dato Walvy confirmado; conservar provenance mínimo, evitar repositorio paralelo, minimizar logs/caches y demostrar supresión/no-resurrección según PD vigente.

Qué debe hacer Kabeli. Implementar lifecycle y borrado por tipo de dato/soporte, con correlación al dato confirmado sin retener payloads innecesarios.

No inferir. No asumir que borrar el dato Walvy borra/retiene automáticamente el original ni que restore puede resucitar datos suprimidos; no loggear documentos completos.

Evidencia mínima de retorno. Diagrama/lifecycle + delete/restore/no-resurrection; K-read/original vs confirmado; logs/caches sanitizados; correlación mínima.

Referencia. PD M05 v1.0 M05-RT-02..07; TEC-M5-029 final; BF-WAL-013

## P-BDD-018 · Criterio técnico de confianza de extracción

Qué queda vigente. Sí. La semántica de confianza tiene tres salidas funcionales equivalentes: AUTO_ELIGIBLE, CONFIRM_REQUIRED y REVIEW_REQUIRED/PENDING. La calibración numérica que asigna score→estado es técnica y versionada.

Qué debe hacer Kabeli. Implementar y evidenciar la versión de calibración. Mientras esa calibración no esté validada, fallback seguro: ningún candidato se auto-consolida solo por confianza; los candidatos que pretendan auto-consolidarse pasan a CONFIRM_REQUIRED y los de baja confianza permanecen REVIEW_REQUIRED/PENDING.

No inferir. No elegir thresholds numéricos como semántica Producto ni auto-confirmar antes de validar la calibración efectiva.

Evidencia mínima de retorno. Fixtures que recorren los tres estados; calibration_version; caso sin calibración válida demuestra confirmación obligatoria/no auto-consolidación.

Referencia. RW-M05-005/038; TEC-M5-003/006 final

## P-BDD-019 · Integración controlada Ruta Despeje

Qué queda vigente. Sí. M05 puede proponer Ruta Despeje solo cuando existe una condición gobernada de deuda, mora, liquidez o capacidad de pago conforme al contrato del dominio dueño; M05 no inventa un threshold local para producir esa condición.

Qué debe hacer Kabeli. Consumir/derivar la condición gobernada, armar contexto mínimo y pedir aprobación antes del handoff a M04. Si la condición gobernada no existe/no es evaluable, no derivar.

No inferir. No crear un score o umbral M05 para decidir que una deuda es “problemática/crítica”.

Evidencia mínima de retorno. Caso con condición gobernada→propuesta; sin condición→no derivación; aceptar/cancelar; payload mínimo y ownership M04.

Referencia. RW-M05-021; TR-M05-062; control adicional TEC borrador 019

## P-BDD-020 · Catálogo aprobado de Mi foco del mes

Qué queda vigente. Ajustar. M05 solo emite una señal de foco que M02 pueda resolver contra un identificador/estado válido de su contrato. M02 gobierna catálogo, prioridad y UX de aceptación/revisión.

Qué debe hacer Kabeli. Emitir payload trazable hacia M02. Si el identificador/estado no es válido o no está disponible, realizar no-op sobre el foco; M05 no crea un valor sustituto.

No inferir. No inventar foco, catálogo, prioridad ni side effect local cuando M02 no pueda resolver la señal.

Evidencia mínima de retorno. ID válido→M02 procesa; ID inválido/ausente→no-op sin mutar foco; rechazo conserva foco; aceptación registrada por M02.

Referencia. RW-M05-022; TR-M05-063; Mis Avisos/PD intermodular

# 3. Controles de la Matriz de Validación Técnica

Esta sección valida suficiencia del control, no cumplimiento. Kabeli debe completar posteriormente “Cómo está implementado”, “Evidencia presentada” y su resultado. Walvy revisará cumplimiento solo con evidencia reproducible.

## TEC-M5-001 · Acceso y segregación

Decisión de alcance. Sí. El control aplica: sesión/autorización efectiva y segregación por usuario son obligatorias.

Qué debe implementar/demostrar Kabeli. Probar positivo/negativo de autorización, manipulación de IDs y acceso cruzado; minimizar soporte/logs.

No inferir. No asumir segregación por UI ni por obscuridad del identificador.

Evidencia mínima. Pruebas API/E2E de acceso autorizado/no autorizado; roles/permisos; logs sanitizados.

Referencia final. TEC-M5-001/029 final; PD M05-RT-03/04

## TEC-M5-002 · Protección de datos financieros

Decisión de alcance. Ajustar el control: El control aplica, pero “TLS/cifrado/logs” es insuficiente para el universo PD M05.

Qué debe implementar/demostrar Kabeli. Añadir 43 IDs canónicos, lifecycle, 3 Restringidos, K-read/originales, supresión/no-resurrección, minimización y owners Walvy/Kabeli.

No inferir. No reducir Protección de Datos a cifrado genérico ni asumir que un backup/restore puede revivir datos eliminados sin control.

Evidencia mínima. Matriz PD→implementación; controles acceso; cifrado/config; logs/caches sanitizados; delete/restore; evidencia M05-RT-01..07.

Referencia final. PD M05 v1.0; Requerimientos Evidencia v1.0; TEC-M5-029 final

## TEC-M5-003 · Integridad de movimientos y origen

Decisión de alcance. Ajustar el control: Identidad/origen son necesarios pero antes del impacto presupuestario deben gobernarse naturaleza, scope, dedupe, reversas y precedencia.

Qué debe implementar/demostrar Kabeli. Probar traspasos propios, duplicados, reversas, efectivo, compartidos/recuperables, ingresos/compras puntuales y deuda antes de consolidar.

No inferir. No convertir movimiento bruto en impacto personal neto sin resolver scope/naturaleza.

Evidencia mínima. Fixtures por rama + payload antes/después + correlation/provenance + prueba anti doble conteo.

Referencia final. TEC-M5-005/027 final; BT-WAL-001

## TEC-M5-004 · Catálogos, estados y enums

Decisión de alcance. Sí. Catálogos/estados controlados aplican; taxonomía v2.7 y subcategoría personalizada tienen guardrails cerrados.

Qué debe implementar/demostrar Kabeli. Probar valores válidos/invalidos, transiciones y máximo 5 subcategorías activas por categoría/usuario.

No inferir. No crear categoría maestra ni promover override individual globalmente.

Evidencia mínima. Snapshot catálogo; quinta válida/sexta bloqueada; duplicado; transiciones; override de usuario.

Referencia final. TEC-M5-003/004/006 final; RW-M05-010

## TEC-M5-005 · Objetivos y meta operacional

Decisión de alcance. Ajustar el control: Objetivos/meta aplican, pero el control debe incluir presupuesto sugerido y consumo de RFA efectiva/versionada.

Qué debe implementar/demostrar Kabeli. Probar guardar/cancelar/reintentar y que M05 consume RFA resuelta sin hardcode local ni sustituir el objetivo del usuario.

No inferir. No hardcodear 50/30/20 ni mapping propio a categorías como regla M05.

Evidencia mínima. Contract/config tests con rule/config version; before/after de objetivo; reintento idempotente; cancelación conserva valor.

Referencia final. TEC-M5-009 final; RW-M05-011/048/053

## TEC-M5-006 · Cálculo y parametrización de umbrales

Decisión de alcance. Se valida el alcance únicamente después de ajustar el control: no implementar literalmente el mapeo “80–89 preventivo / 90–99 advertencia” del borrador; el estado final U01–U04 depende de PROY, 100+ observado prevalece y PROY nunca degrada.

Qué debe implementar/demostrar Kabeli. Separar bandas observadas, PROY anti falso-verde y D03 diferido; ejecutar bordes exactos y casos con/sin comparable.

No inferir. No usar un mapeo lineal de porcentajes ni inventar threshold de Margen.

Evidencia mínima. Tests 49/50/79/80/89/90/99/100/101/109/110 + PROY 40/120, 85/95, 95/105 y no comparable.

Referencia final. TEC-M5-010/011/013 final; MCC-004/005

## TEC-M5-007 · Categorización por certeza

Decisión de alcance. Sí. La categorización conserva tres salidas observables: auto-elegible, confirmación/corrección y revisión/pending. La calibración score→estado es técnica/versionada.

Qué debe implementar/demostrar Kabeli. Versionar la calibración. Sin calibration_version validada, fallback seguro: no auto-clasificar por confianza; exigir confirmación para candidatos auto-elegibles y mantener baja confianza en revisión/pending.

No inferir. No inventar thresholds Producto ni promover un candidato a auto-clasificado sin calibración válida.

Evidencia mínima. Fixtures de los tres estados + calibration_version + ejecución sin calibración que demuestra no auto-clasificación.

Referencia final. TEC-M5-003/004 final; RW-M05-006/007/008/044

## TEC-M5-008 · Validación, corrección y aprendizaje controlado

Decisión de alcance. Sí. Corrección/confirmación debe ser reversible, auditable y de alcance usuario; no aprendizaje global automático.

Qué debe implementar/demostrar Kabeli. Persistir override y probar precedencia/reversión sin cambiar catálogo global.

No inferir. No convertir corrección individual en regla global.

Evidencia mínima. Before/after; otro usuario no afectado; reversión; audit trail.

Referencia final. TEC-M5-003/004/028 final

## TEC-M5-009 · Suficiencia y baja confianza

Decisión de alcance. Ajustar. D05 opera por dimensión: un output solo es emitible cuando todas las dimensiones que ese output consume están elegibles. Missing/pending no equivale a 0.

Qué debe implementar/demostrar Kabeli. Derivar eligible_calculations por output/dependencias; si una dimensión requerida no es elegible, devolver salida parcial/NO_EVALUABLE y reason, y recalcular tras resolverla.

No inferir. No usar el adjetivo “suficiente” como decisión libre; la elegibilidad se deriva de las dependencias requeridas por el output.

Evidencia mínima. Fixtures donde falta una dimensión requerida y otra no requerida; demostrar que solo se bloquea el output afectado y que se recalcula al corregir.

Referencia final. TEC-M5-006 final; MCC-001

## TEC-M5-010 · Validación de ingesta asistida

Decisión de alcance. Sí. El control por canal se aterriza con el predicado de P-BDD-016: texto/voz directo requiere exactamente 1 movimiento con monto+concepto/descriptor+naturaleza/tipo; archivo/imagen requiere al menos un candidato financiero estructurado.

Qué debe implementar/demostrar Kabeli. Normalizar el canal y aplicar el predicado antes de consolidar; registrar motivo de rechazo/recuperación.

No inferir. No completar estructura faltante por LLM libre ni consolidar más de un movimiento capturado como una sola entrada directa.

Evidencia mínima. Positivos/negativos exactos de P-BDD-016 por canal; motivo de rechazo; candidato no confirmado no aparece como consolidado.

Referencia final. TEC-M5-002/003 final

## TEC-M5-011 · Archivos e imágenes

Decisión de alcance. Sí. Tipo/MIME permitido y max_bytes son parámetros técnicos de seguridad/operación, no reglas Producto; para ser ejecutables deben existir como configuración efectiva y versionada.

Qué debe implementar/demostrar Kabeli. Declarar valores efectivos de allowed_types y max_bytes (o equivalentes) y aplicarlos antes del procesamiento. Si la configuración efectiva no puede demostrarse, este subcontrol queda NO_EVALUABLE; no se asume “sin límite”.

No inferir. No presentar un límite técnico como semántica Producto ni dejar el servicio permisivo por ausencia de configuración.

Evidencia mínima. Config/version; archivo válido; MIME no permitido; >max_bytes; rechazo pre-procesamiento y ausencia de registro parcial exitoso.

Referencia final. TEC-M5-002/029 final; RW-M05-004

## TEC-M5-012 · Entrada por voz

Decisión de alcance. Ajustar. Se retira 10–15 segundos como regla Producto y se reemplaza por un criterio semántico ejecutable: después de STT/normalización, la captura debe representar exactamente 1 movimiento y contener monto, concepto/descriptor y naturaleza/tipo. Cero/más de un movimiento o un campo obligatorio faltante => reingreso sin consolidar.

Qué debe implementar/demostrar Kabeli. Aplicar STT/normalización y luego el mismo validador de captura directa de P-BDD-016. Un límite de duración/bytes puede existir solo como protección técnica configurada/versionada; su excedencia produce rechazo técnico controlado y no redefine qué es un movimiento válido.

No inferir. No hardcodear 10–15 s como regla Producto; tampoco aceptar “relato libre” por heurística si contiene múltiples movimientos/ideas.

Evidencia mínima. Audio de distinta duración con 1 movimiento completo => válido dentro de límites técnicos; audio con 2 movimientos => reingreso; audio con campo obligatorio faltante => reingreso; config de duración/bytes si existe.

Referencia final. RW-M05-004; TR-M05-004; TEC-M5-002 final

## TEC-M5-013 · Confianza y confirmación de extracción

Decisión de alcance. Sí. Extracción usa tres salidas: auto-elegible, confirmar/corregir y review/pending. La calibración numérica es técnica/versionada.

Qué debe implementar/demostrar Kabeli. Exponer calibration_version y transición de estados. Hasta validar la calibración, fallback seguro = confirmación obligatoria para cualquier candidato que pretendiera auto-consolidarse; baja confianza sigue pending/review.

No inferir. No auto-confirmar usando un threshold elegido unilateralmente como regla Producto.

Evidencia mínima. Tres estados + snapshots antes/después + calibration_version + caso sin calibración válida con no auto-consolidación.

Referencia final. TEC-M5-003/006 final

## TEC-M5-014 · LLM acotado y no autónomo

Decisión de alcance. Sí. LLM queda acotado a apoyo estructurado; no decide reglas, categorías globales, estrategias D07 ni acciones financieras.

Qué debe implementar/demostrar Kabeli. Probar rechazo fuera de estructura y que la decisión final proviene de reglas/versiones deterministas.

No inferir. No permitir “mejor esfuerzo” del modelo para rellenar datos o estrategia.

Evidencia mínima. Negativos con input ambiguo; output estructurado + rule version; ausencia de acción autónoma.

Referencia final. TEC-M5-002/003/004/018/029 final

## TEC-M5-015 · Errores, reintentos e idempotencia

Decisión de alcance. Ajustar el control: Error/reintento debe preservar continuidad, reversibilidad e idempotencia sin parciales exitosos ni rebirth de estados resueltos/suprimidos.

Qué debe implementar/demostrar Kabeli. Probar timeout, retry, “Más tarde”, retoma, invalidación/recalculo y replay.

No inferir. No duplicar movimientos/planes/recomendaciones ni revivir datos/estados suprimidos.

Evidencia mínima. Before/after snapshots; mismos correlation/idempotency keys; retoma; retry repetido; no-duplicate/no-rebirth.

Referencia final. TEC-M5-027/028 final; PD no-resurrection

## TEC-M5-016 · Recomendaciones: evidencia, vigencia y supresión

Decisión de alcance. Ajustar. D07-SEL-A-V1 mantiene orden determinista y una única recommended_strategy. Además, no puede depender de defaults ocultos: solo targets explícitamente ajustables participan; si un target no declara capacidad ajustable, se trata como protegido/no ajustable. RECUPERACION_GRADUAL solo es factible si existe horizonte configurado/versionado; sin horizonte, esa candidata queda fuera.

Qué debe implementar/demostrar Kabeli. Aplicar orden FUGAS→HOLGURAS→AJUSTE_PROPORCIONAL→AJUSTE_FLEXIBLE→RECUPERACION_GRADUAL; factibilidad exige inputs presentes y targets ajustables explícitos. Sin candidata factible, recommended_strategy=null/NOT_EVALUABLE. Mantener desempate por capacidad ajustable y subcategory_id.

No inferir. No asumir adjustable=true por ausencia de dato, no inventar horizonte (incluido 7 días), no usar LLM/orden de llegada y no autoactivar plan.

Evidencia mínima. Casos por cada candidata; target sin adjustable=>excluido; horizonte ausente=>RECUPERACION_GRADUAL no factible; 0 candidatas=>NOT_EVALUABLE; empate determinista; misma entrada→misma selección.

Referencia final. TEC-M5-018/025/027 final; Mis Avisos v1.0

## TEC-M5-017 · Priorización de señal y CTA dominante

Decisión de alcance. Ajustar el control: “Priorizar por severidad + evidencia” es demasiado genérico: M05 usa gates F1/F2; sin bloqueo F5>F3>F4>F6 y F3 U06b>U06>U05>U04>U03. M03 decide winner/canal global.

Qué debe implementar/demostrar Kabeli. Implementar/testear m05_local_top_candidate y secundarios vigentes; entregar a M03 sin orquestar globalmente.

No inferir. No usar ranking genérico de severidad como algoritmo M05; no calcular winner/canal/cadencia global.

Evidencia mínima. Fixtures simultáneos + payload local_priority_band/top_candidate/secondary candidates + prueba de frontera M03.

Referencia final. TEC-M5-025/026 final; Guía Backend MCC-007; Mis Avisos

## TEC-M5-018 · Fronteras con Pagos y Módulo 4

Decisión de alcance. Ajustar el control: La frontera debe cubrir M05–M06 bidireccional, tarjeta facturada y diferimiento de Open Finance no facturado, además de M04.

Qué debe implementar/demostrar Kabeli. Probar confirmación/corrección/rechazo, dedupe/idempotencia, cuota actual vs futuras/obligación/pago y derivación M04.

No inferir. No duplicar total facturado/pago como gasto; no inferir tratamiento de OF no facturado.

Evidencia mínima. Eventos/payloads M05–M06; ciclo tarjeta; idempotencia; OF→unsupported/NO_EVALUABLE; M04 con aprobación.

Referencia final. TEC-M5-021..024 final; TR-M05-061/062

## TEC-M5-019 · Integración Ruta Despeje

Decisión de alcance. Sí. La derivación a M04 requiere condición gobernada del dominio deuda/mora/liquidez/capacidad de pago; M05 no crea un score/threshold local para decidirla.

Qué debe implementar/demostrar Kabeli. Consumir/derivar la condición contractual, enviar contexto mínimo y esperar decisión del usuario. Si la condición no existe/no es evaluable, no derivar.

No inferir. No interpretar “deuda problemática/riesgo definido” como libertad para fijar un corte M05.

Evidencia mínima. Condición presente/ausente; aceptar/cancelar; no side effect de deuda; payload mínimo y owner M04.

Referencia final. TR-M05-062; RW-M05-021

## TEC-M5-020 · Integración Mi foco del mes M2

Decisión de alcance. Ajustar. M05 solo origina payload de foco resoluble por M02 contra identificador/estado válido; M02 gobierna catálogo, prioridad y decisión del usuario.

Qué debe implementar/demostrar Kabeli. Validar contrato M05→M02. ID/estado válido => M02 procesa; ID/estado inválido/ausente => no-op de foco y error/estado controlado, sin valor sustituto.

No inferir. No crear/reemplazar/actualizar foco desde M05 cuando M02 no pueda resolver el payload.

Evidencia mínima. Válido→procesado por M02; inválido/ausente→no-op; rechazo conserva foco; aceptación solo en owner M02.

Referencia final. TR-M05-063; RW-M05-022

## TEC-M5-021 · Auditoría y linaje dato→regla→estado→CTA

Decisión de alcance. Ajustar. La auditabilidad no depende de que una operación sea “relevante” por criterio subjetivo. Es obligatoria para eventos que crean/cambian: movimiento confirmado, objetivo/presupuesto, estado/diagnóstico, recomendación/plan, corrección/override de usuario o handoff intermodular.

Qué debe implementar/demostrar Kabeli. Para esos eventos conservar correlation/provenance, regla/config versión, actor/tiempo y transición de estado suficiente para reconstruir la decisión, minimizando payload financiero.

No inferir. No omitir trazabilidad por considerar un evento “poco relevante” ni usar logs como repositorio del payload financiero.

Evidencia mínima. Una traza sanitizada por cada familia de evento; correlation ID; rule/config version; actor/tiempo; before/after o transición; payload minimizado.

Referencia final. TEC-M5-027/029 final; PD M05-RT-04/05/06

## TEC-M5-022 · Histórico, volumen y rendimiento

Decisión de alcance. Sí. Histórico usa períodos cerrados disponibles; performance/carga es control técnico posterior con escenario acordado.

Qué debe implementar/demostrar Kabeli. Acordar dataset/volumen y medir rendimiento sin convertir 3/6/12 en requisito fijo.

No inferir. No fabricar horizontes históricos ni usar ausencia de benchmark de performance como defecto funcional.

Evidencia mínima. Consultas reales; caso sin historia; plan/resultado de performance con dataset/ambiente/version.

Referencia final. TEC-M5-014 final + cobertura técnica adicional de performance

## TEC-M5-023 · QA UX, Figma y regresión transversal

Decisión de alcance. Ajustar el control: QA UX debe usar el Figma 5.2 cerrado como evidencia de materialización, no como fuente de regla, e incluir invariantes numéricos, no-evaluable, D08 sin extrapolación rígida, D07 sin duración/recuperación prometida, D09 con horizontes disponibles, edición/naturaleza de movimiento y la ruta dinámica AMB-FIG-M05-001.

Qué debe implementar/demostrar Kabeli. Probar no 0% sin presupuesto, no score, no <40%, no detector legacy, no D08→plan directo, no OF no facturado y routing contextual de Completar datos.

No inferir. No resolver contradicción Figma/contrato por intuición ni inventar child frame exacto.

Evidencia mínima. Capturas/video por estado y negativo; trazabilidad al contrato; Android/iOS/retoma; AMB-FIG-M05-001 marcado no bloqueante.

Referencia final. TEC-M5-030 final; HANDOFF_UX v1.0; AMB-FIG-M05-001

# 4. Protección de Datos · qué debe llegar en la devolución

Identidad de los 43 datos/derivados M05 y mapeo a la implementación física; 40 Confidencial y 3 Restringido.

Autorización/minimización por superficie y prueba negativa de acceso cruzado cuando aplique.

Lifecycle diferenciado entre originales K-read, candidatos de extracción, datos confirmados y derivados recalculables.

Supresión, restore y no-resurrección de datos/derivados cuya política exige baja; tratamiento explícito de backups/caches donde aplique.

Logs, soporte y observabilidad sin documentos completos, tokens ni payload financiero innecesario.

Fronteras M02/M03/M04/M06 con payload mínimo y sin persistencia paralela ni recálculo del dominio dueño.

Evidencia M05-RT-01..07 y subcontroles aplicables, identificando ambiente/build/configuración.

# 5. Documentos de soporte de esta entrega

Las matrices son la respuesta principal. El Handoff explica cada pendiente/control; el Anexo BDD y la Guía Backend detallan reglas implementables; Mis Avisos y la matriz M05→M03 cubren señales y prioridad; UX materializa el recorrido; Protección de Datos define clasificación y evidencia. El Consolidado y la documentación de auditoría interna no se entregan porque duplicarían fuentes sin aportar una instrucción adicional a Kabeli.

# 6. Condición de retorno evaluable

La devolución de Kabeli será evaluable cuando cada control aplicable identifique implementación y evidencia suficiente para reconstruir: obligación → configuración/versión → fixture/entrada → resultado → negativo/borde cuando aplique → evidencia exacta. “Cumple” sin evidencia no certifica runtime; “no evidenciado” tampoco equivale automáticamente a defecto.

| Implementación | Descripción concreta del mecanismo/configuración efectiva y owner. |
| --- | --- |
| Evidencia | Locator reproducible por control: test, payload/snapshot, captura/video o configuración según claim. |
| Identidad de ejecución | Build/ambiente/fixture/fecha o versión de regla/config cuando corresponda. |
| Negativos y bordes | Ramas materiales, no-evaluable, permisos, dedupe/idempotencia y prohibiciones del contrato. |
| Resultado | Conforme / observado / evidencia pendiente, sin convertir ausencia de evidencia en bug automático. |

# 7. Regla de implementación · Determinismo de Ejecución

Una obligación no obtiene PASS solo porque “Backend no puede inferir”. Para este handoff, cada fila fue clasificada en una de cuatro salidas válidas: (1) predicado/regla cerrada; (2) parámetro técnico gobernado y versionado con fallback seguro; (3) diferimiento explícito con comportamiento vigente/NO_EVALUABLE; o (4) materialización UX sin semántica Backend nueva. Cualquier adjetivo operativo sin criterio observable queda como hallazgo.

Voz: no usa duración para definir validez funcional; usa estructura de exactamente un movimiento y campos mínimos. Los límites de recursos son configuración técnica.

Confianza/certainty: el score→estado puede calibrarse técnicamente, pero sin calibración validada el sistema no auto-consolida; exige confirmación.

D03-B Margen: mientras está diferido no existe trigger autónomo, en vez de permitir una interpretación “respaldada” no reproducible.

D07: targets no marcados explícitamente como ajustables se protegen por defecto; RECUPERACION_GRADUAL no participa sin horizonte configurado.

Intermódulos: M04/M02 se activan solo mediante condiciones/identificadores resolubles por el owner; ausencia/invalidación produce no-op, no heurística local.